Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Необходимо разработать информационную систему для организации корпоративного общения, обмена сообщениями, создания чатов (личные и групповые), управления рабочими задачами и составление планов работы пользователями.

Основные задачи, решаемые системой:

- Обеспечение безопасного обмена текстовыми сообщениями и файлами между сотрудниками;

- Организация рабочих пространств (чатов) с разграничением прав доступа участников;

- Учет и контроль выполнения рабочих задач в привязке к конкретным чатам/проектам;

- Администрирование пользователей и мониторинг активности в системе;

- Хранение истории переписки и архива выполненных задач.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- Интерфейс должен быть выполнен в минималистичном корпоративном стиле с использованием светлой и темной темы.

- Навигация должна осуществляться через боковую панель (список чатов/задач) и нижнюю панель (профиль, настройки).

Структура и ключевые экраны:

- Экран авторизации: поля «Логин» (числовой ID), «Пароль», кнопка «Войти», ссылка «Забыли пароль?»;

- Личный кабинет / Профиль пользователя: отображение аватара, ФИО, статуса («В сети», «Не беспокоить», «Офлайн»), контактных данных; кнопки «Редактировать профиль», «Сменить пароль», «Выход»;

- Основной раздел «Чаты»: список доступных чатов с превью последнего сообщения и счетчиком непрочитанных; область переписки с полем ввода, кнопками прикрепления файлов и эмодзи; контекстное меню сообщений (редактировать, удалить, ответить);

- Основной раздел «Задачи»: канбан-доска или список задач текущего чата/проекта; карточка задачи с заголовком, статусом, приоритетом, исполнителем и дедлайном; форма создания/редактирования задачи;

- Раздел администрирования: доступен только роли «Администратор»; таблицы пользователей и чатов с функциями поиска, фильтрации, блокировки аккаунтов и просмотра системных логов;

- Модальные окна: используются для подтверждения удаления чата/сообщения, приглашения новых участников, настройки уведомлений и отображения детальной информации о задаче.

1.2.2 Требования к реализации

- Язык программирования: C#;

- Технологии и фреймворки: WPF;

- REST API для клиент-серверного взаимодействия;

- СУБД: MySQL;

- Среда разработки: Visual Studio 2022;

- Дополнительное ПО: Postman (тестирование API).

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Пользователь»

- Регистрация в системе и авторизация по логину и паролю;

- Просмотр списка доступных чатов и истории переписки;

- Отправка, редактирование и удаление собственных текстовых сообщений;

- Создание личных и групповых чатов, приглашение участников;

- Просмотр списка закрепленных задач в чате;

- Создание новых задач, назначение исполнителей, изменение статуса своих задач.

- Редактирование собственного профиля (ФИО, аватар, контакты).

1.3.2 Требования к роли «Администратор чата»

- Все функции роли «Пользователь»;

- Управление составом участников чата (добавление, исключение, смена ролей);

- Редактирование названия, описания и типа чата;

- Закрепление важных сообщений вверху ленты чата;

- Удаление любых сообщений в чате при нарушении правил;

- Архивация или полное удаление чата;

- Просмотр статистики активности участников чата.

1.3.3 Требования к роли «Системный администратор»

- Авторизация в системе с повышенными правами.

- Просмотр полного списка зарегистрированных пользователей и их статусов.

- Блокировка и разблокировка учетных записей пользователей;

- Просмотр всех чатов и задач в системе независимо от участи;

- Генерация отчетов по активности пользователей и нагрузке на систему;

- Просмотр журнала аудита (логи входа, действий, ошибок);

- Резервное копирование и восстановление базы данных;

- Настройка глобальных параметров системы и справочников.

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

| Название этапа | Срок | Отчётность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Описание предметной области | 01.09.26 - 09.09.26 | Предметная область |
| Описание входной и выходной информации | 09.09.26 - 10.09.26 | Входные и выходные данные/документы |
| Разработка wireframe-прототипа | 10.09.26 - 22.09.26 | Wireframe интерфейса |
| Написание технического задания | 22.09.26 - 01.10.26 | ТЗ |
| Проектирование базы данных и структуры | 01.10.26 - 06.10.26 | База данных + структура |

Продолжение таблицы 1.4.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Разработка серверной части и Docker-контейнеров | 06.10.26 - 15.10.26 | Сервер + Docker |
| Разработка клиентского приложения | 15.10.26 - 25.10.26 | Приложение (клиент) |
| Разработка модульной схемы | 25.10.26 - 02.11.26 | Модульная схема |
| Тестирование и протокол тестирования | 02.11.26 - 11.11.26 | Протокол тестирования |
| Написание руководства пользователя | 11.11.26 - 17.11.26 | Руководство пользователя |
| Подготовка презентации | 17.11.26 - 24.11.26 | Презентация работы |
| Оформление отчёта по производственной практике | 24.11.26 - 26.11.26 | Отчёт по ПП |

1.5 Описание входной информации

Входные данные – это информация, поступающая в систему, чтобы она могла с ними работать.

К входной информации относятся:

- информация о пользователях (ФИО, логин, пароль, почта/номер телефона, аватар);

- список чатов (название, тип чата, статус группы);

- список участников чата (роль участника);

- список сообщений (текст сообщения, время редактирования);

- список задач (заголовок, описание, статус, приоритет, время выполнения работы);

- данные для авторизации (логин, пароль).

1.6 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией будут являться отчёты о пользователях, отчёты о чатах, отчёты о задачах, справки о переписке, справки о выполнении задач.

Описание выходных документов представлено в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Описание выходных документов

| Наименование документа | Периодичность выдачи документа | Кол-во экз. | Куда передаётся |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчёт о пользователях системы | По запросу пользователя | 1 | Пользователю/Администратору |
| Отчёт о чатах и участниках | По запросу пользователя | 1 | Пользователю/Администратору |
| Справка о переписке в чате | По запросу пользователя | 1 | Пользователю |
| Справка о выполнение задач | По запросу пользователя | 1 | Пользователю/Администратору |

Шаблоны выходных документов представлены на рисунках 1.6.2 - 1.6.7.

Рисунок 1.6.2 - Шаблон выходного документа - Отчет о пользователях системы

Рисунок 1.6.3 - Шаблон выходного документа - Отчёт о чатах и участниках

Рисунок 1.6.4 - Шаблон выходного документа - Справка о переписке в чате

Рисунок 1.6.5 - Шаблон выходного документа - Справка о выполнение задач